do uchwały Nr XXXV/182/14

Rady Miasta Sejny

z dnia 28 stycznia 2014r.

wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta sejny na lata 2014-2018

Stan zasobu mieszkaniowego i prognoza

- Za podstawę opracowania niniejszego programu przyjmuje się stan zasobu mieszkaniowego Miasta Sejny istniejący w październiku 2013r. Zasób ten liczył w tym czasie łącznie 173 mieszkania mieszczące się w 35 budynkach, z których 19 stanowi w całości własność miasta (84 mieszkania) zaś 16 – współwłasność (89 mieszkań).

- W zasobie nie występują lokale o nadanym statusie lokali socjalnych. Konkretne potrzeby w zakresie tego typu lokali są i będą spełniane przez inne mieszkania, możliwie o obniżonym standardzie, w miarę ich zwalniania przez najemców.

- Na wielkość zasobu istotny wpływ ma system wykupu mieszkań przez lokatorów. Przewiduje się dalszy wykup na przypuszczalnym poziomie 10-15 mieszkań w okresie objętym niniejszym programem, czyli najprawdopodobniej 2-3 mieszkania rocznie.

- Nie planuje się powiększania zasobu przez budowę kolejnych budynków. Jednocześnie dopuszcza się pozyskiwanie dodatkowych lokali w inny sposób.

- W wyniku działań, o których mowa w paragrafach poprzedzających, wielkość mieszkaniowego zasobu Miasta Sejny w najbliższych latach prawdopodobnie będzie się stopniowo zmniejszać. Można przewidywać ilość mieszkań w omawianym zasobie w kolejnych latach (na koniec roku) jak w poniższej tabeli. Ilość budynków prawdopodobnie zostanie bez zmian.

| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość lokali łącznie w tym: | 170-171 | 167-169 | 164-167 | 161-165 | 158-163 |
| - lokale socjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - lokale o podstawowym standardzie | 71-72 | 68-70 | 65-68 | 62-66 | 59-64 |
| - lokale o obniżonym standardzie (bez c.o. a także innych instalacji) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

- Miasto nie jest i nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na mieszkania, znacznie przekraczającego możliwości obecnego zasobu. Zapotrzebowanie to można szacować na około 50-60 mieszkań w okresie objętym niniejszym programem. Na tę liczbę składa się liczba kierowanych do Burmistrza wniosków o mieszkania (średnio około 10 nowych wnioskodawców rocznie) oraz mieszkania z budynków przeznaczonych do rozbiórki, o których mowa w §7, jednocześnie uwzględniono odzysk mieszkań (zwykle około 3-5 rocznie).

- Stan techniczny budynków mieszczących mieszkania komunalne jest zróżnicowany, przy czym wyraźnie zarysowują się 2 grupy. Jedną z nich stanowią budynki stosunkowo nowe, wzniesione po ostatniej wojnie, w stosunkowo dobrym stanie technicznym, wyposażone z reguły w komplet instalacji, mieszkania w tych budynkach są wykupywane, przez co istnieją tam wspólnoty mieszkaniowe (tę grupę można utożsamić z wyżej wymienioną grupą budynków stanowiących współwłasność). Drugą grupę stanowią budynki starsze, głównie przedwojenne, w większości drewniane, w kiepskim stanie technicznym, stosownym do ich wieku, o obniżonym standardzie, bez centralnego ogrzewania, niektóre także bez innych instalacji. W tej drugiej grupie budynków mieszkania generalnie nie są wykupywane (wykupiono dotychczas 2 lokale) i ta grupa będzie niejako stanowić trzon zasobu mieszkaniowego miasta w przyszłości, zaś obecnie można ją utożsamić z wyżej wspomnianą grupą budynków stanowiących w całości własność miasta (budynków komunalnych).

- Stan techniczny budynków komunalnych można syntetycznie ocenić następująco:

- w stanie dobrym są 2 budynki (łącznie 6 mieszkań)

- w stanie średnim jest 8 budynków

- w stanie złym jest 9 budynków
w tym 6 budynków w przeszłości przeznaczonych do rozbiórki (20 mieszkań).

- Stan techniczny budynków komunalnych powinien być utrzymywany przez niezbędne zabiegi konserwacyjne i roboty remontowe, a dodatkowo przez modernizacje. W dalszej części niniejszy program zawiera plan prac w tym zakresie.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji

- Przewidywane potrzeby w zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych przedstawia się w poniższej tabeli.

| L.p. | Adres budynku | Orientacyjny zakres rzeczowy | Orientacyjny koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Zawadzkiego 5 | remont dachu i elewacji | 100 000 zł |
| 2. | ul. 1 Maja 44 | remont dachu i korytarza | 5 500 zł |
| 3. | ul. Strażacka 1 | remont stropu piwnicy | 1 000 zł |
| 4. | ul. Józefa Piłsudskiego 4 | naprawa rur spustowych, remont klatki i podłogi, uzupełnienie parapetów | 2 500 zł |
| 5. | ul. Józefa Piłsudskiego 8 | remont instalacji elektrycznej i rur spustowych | 500 zł |
| 6. | ul. Józefa Piłsudskiego 14A | wymiana drzwi wejściowych | 1 000 zł |
| 7. | ul. Józefa Piłsudskiego 16 | przemurowanie główek kominowych | 3 500 zł |
| 8. | ul. Juliusza Słowackiego 1 | wymiana pokrycia, remont komina | 42 000 zł |
| 9. | ul. Juliusza Słowackiego 17 | naprawa elewacji (obicia) | 700 zł |
| 10. | ul. 1 Maja 7 | naprawa elewacji (obicia) | 600 zł |
| 11. | ul. 22 Lipca 14 | naprawa elewacji (obicia) | 700 zł |
| 12. | ul. Gen. Karola Świerczewskiego 10 | naprawa komina | 500 zł |
| 13. | ul. Juliana Marchlewskiego 32 | wymiana pokrycia, remont korytarza | 4 500 zł |
| 14. | ul. Józefa Piłsudskiego 35A | naprawa rynny, wymiana drzwi | 1 200 zł |
| 15. | ul. Zawadzkiego 23 | wymiana pokryć dachowych | 2 500 zł |
| 16. | ul. Zawadzkiego 5 i 7 | przebudowa budynków gospodarczych | 12 000 zł |
| 17. | ul. Zawadzkiego 5 | budowa kanalizacji lub przebudowa ustępu | 2 500 zł |
|  | budynki inne niż wyżej wymienione | remonty dachów wraz z kominami i ewentualnym usunięciem płyt azbestowo-cementowych, 3-5 budynków | 100 000 zł |
|  | jw. | remonty kominów, 10-20 szt. | 10 000 zł |
|  |  | remonty elewacji, 3-5 budynków | 10 000 zł |
|  |  | remonty klatek schodowych, 3-5 szt. | 10 000 zł |
|  |  | wymiana pieców, 5-10 szt. | 20 000 zł |
|  |  | wymiana okien, 40-60 szt. | 40 000 zł |
|  |  | inne | 28 800 zł |
|  |  | SUMA | 400 000 zł |

- Stan finansów Miasta Sejny nie pozwala na wykonanie pełnego zakresu pożądanych prac, o których mowa w §10, w związku z czym planuje się roboty ograniczone do zakresu przedstawionego w kolejnych 2 paragrafach, przy czym dopuszcza się wykonanie szerszego zakresu, jeżeli stan ekonomiczny Miasta na to pozwoli.

- Plan remontów budynków komunalnych na 2014r.

| L.p. | Adres budynku | Orientacyjny zakres rzeczowy | Orientacyjny koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Zawadzkiego 5 | naprawa dachu i kominów | 4 000 zł |
| 2. | ul. 1 Maja 44 | naprawa dachu i kominów | 1 000 zł |
| 3. | ul. Strażacka 1 | naprawa stropu piwnicy | 400 zł |
| 4. | ul. Józefa Piłsudskiego 4 | naprawa rur spustowych | 200 zł |
| 5. | ul. Józefa Piłsudskiego 8 | naprawa instalacji elektrycznej i rur spustowych | 400 zł |
| 7. | ul. Józefa Piłsudskiego 16 | naprawa kominów | 1 000 zł |
| 8. | ul. Józefa Słowackiego 1 | naprawa komina i obróbek | 600 zł |
| 9. | ul. Gen. Karola Świerczewskiego 10 | naprawa komina | 400 zł |
| 10. | ul. Juliana Marchlewskiego 32 | naprawa dachu | 500 zł |
| 11. | ul. Józefa Piłsudskiego 35A | naprawa rynny | 200 zł |
| 12. | ul. Zawadzkiego 23 | naprawa dachu | 500 zł |
| 13. | ul. Zawadzkiego 5 i 7 | rozebranie budynków gospodarczych i postawienie nowych (prefabrykowanych) | 10 000 zł |
| 14. | ul. Zawadzkiego 5 | budowa kanalizacji lub przebudowa ustępu | 1 000 zł |
| 15 |  | wymiana pieców, 1-2 szt. | 1 800 zł |
| 16. |  | wymiana okien, 2-3 mieszkania | 6 000 zł*) |
| 17. |  | rezerwa na wydatki nie przewidywane | 2 000 zł |
|  |  | SUMA | 30 000 zł |

*) Podany ogólny koszt wymiany okien nie uwzględnia ewentualnego pomniejszenia o udział lokatorów.

- Plan remontów i modernizacji budynków komunalnych na lata 2015-2018.

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Orientacyjny zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Remonty dachów wraz z kominami i ewentualnym usunięciem płyt azbestowo-cementowych | 1 bud. | 1 bud. | 1 bud. | 1 bud. |
| 2 | Remonty kominów, 10-20 szt. | 2-5szt | 2-5szt | 2-5szt | 2-5szt |
| 3 | Remonty elewacji | 1 bud. | 1 bud. | 1 bud. | 1 bud. |
| 4 | Remonty klatek schodowych | 1 bud. | 1 bud. | 1 bud. | 1 bud. |
| 5 | Wymiana okien | 8-12 szt. | 8-12 szt. | 8-12 szt. | 8-12 szt. |
| 6 | Wymiana pieców | 1-2 szt. | 1-2 szt. | 1-2 szt. | 1-2 szt. |
| 7 | Inne – z zestawienia w §10 | różne | różne | różne | różne |
|  | Szacunkowy poziom kosztów | 90 000 zł | 90 000 zł | 90 000 zł | 90 000 zł |

      - Oprócz wyżej wymienionych robót w zakresie budynków komunalnych Miasto przekazuje środki finansowe na remonty i konserwacje w ramach zaliczek na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi zarządzanymi przez wspólnoty, w których znajdują się lokale komunalne, na podstawie przepisów o własności lokali.

Zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu

      - Przy ustalaniu wysokości czynszów dąży się do stanu, w którym dla każdego lokalu przychody z czynszu zapewniają pokrycie wszelkich wydatków związanych z jego utrzymaniem, jak również zwrot kapitału na jego budowę i modernizację oraz zysk zgodnie z przepisami o ochronie praw lokatorów.

      - Stawki czynszu różnicuje się między lokalami różnego rodzaju uwzględniając czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali zgodnie z przepisami o ochronie praw lokatorów, przy czym w przypadku, gdy najwyższa stawka czynszu nie przekracza w skali roku 3% wartości odtworzeniowej zróżnicowania dokonuje się w granicach określonych w poniższej tabeli.

Tabela dopuszczalnych zależności między stawkami czynszu

(w odniesieniu do pierwszej pozycji zawartej w tabeli)

| L.p. | Rodzaj czynnika wpływającego na wartość użytkową lokali | Zależności między stawkami czynszu |
| --- | --- | --- |
|  |  | w mieszkaniach na 4. kondygnacji oraz w budynkach zbudowanych przed 1945r. | w mieszkaniach w budynkach zbudowanych po 1945r. |
|  |  |  | położonych na 2. lub 3. kondygnacji | położonych na 1. lub 5. kondygnacji |
| a | b | c | d | e |
| Budynki niewymagające termomodernizacji, położone w zabudowie zwartej *) |
| 1 | Mieszkania w pełni wyposażone | 1 | od 1 do 1,1 | od 0, 9 do 1 |
| 2 | Mieszkania jw. lecz bez c.c.w. | od 0,8 do 1 | od 0,8do 1 | od 0,8 do 1 |
| Budynki wymagające termomodernizacji, położone w zabudowie zwartej *) |
| 3 | Mieszkania w pełni wyposażone | od 0,7 do 0,9 | od 0,7 do 0,9 | od 0,7 do 0,9 |
| 4 | Mieszkania jw. lecz bez c.c.w. | od 0,6 do 0, 9 | od 0,6 do 0,9 | od 0,5 do 0,9 |
| Budynki położone w zabudowie zwartej lub wolno stojącej |
| 5 | Mieszkania z łazienką i ubikacją, lecz bez c.c.w. i c.o. | od 0,5 do 0,7 | - | - |
| 6 | Mieszkania bez łazienki lub ubikacji oraz bez c.c.w. i c.o. | od 0,4 do 0,7 | - | - |
| 7 | Mieszkania bez c.c.w., c.o. i kanalizacji | od 0,2 do 0,5 | - | - |
| 8 | Mieszkania bez wody, c.o. i kanalizacji | od 0,2 do 0,5 | - | - |
| Lokale bez względu na położenie, wyposażenie i stan techniczny |
| 9 | Lokale socjalne | do 50% stawki odpowiadającej poz.8 |
| Oznaczenia: c.o. – centralne ogrzewanie c.c.w. – centralna ciepła woda |

Żadna stawka czynszu nie może przekraczać w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokali bez uzasadnienia zgodnego z przepisami o ochronie praw lokatorów.

Przy każdej wprowadzanej zmianie czynszów najwyższa z nowo wprowadzanych stawek nie może przekraczać dwukrotności najwyższej ze stawek dotychczasowych.

Stawki czynszu ustala Burmistrz Miasta Sejny z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym programie.

W przypadku, gdy dla konkretnego lokalu mieszkalnego czynsz naliczony według obowiązujących stawek przekracza w skali roku 3% wartości odtworzeniowej Burmistrz ma prawo dla tego lokalu obniżyć czynsz, uwzględniając zasady zawarte w ustawie i w niniejszym programie.

Obniżki czynszu udziela Burmistrz na wniosek najemcy.

Wielkość obniżki w stosunku do czynszu naliczonego dla tego lokalu według obowiązujących stawek wyznacza się zgodnie z poniższą tabelą obniżek, przy czym czynsz po obniżce nie powinien być mniejszy niż czynsz za podobny lokal socjalny.

Tabela maksymalnych obniżek czynszu

| Dochód | Skala obniżki |
| --- | --- |
| Gospodarstwo jednoosobowe |
| od 90% do 150% najniższej emerytury | do 20% |
| poniżej 90% najniższej emerytury | do 40% |
| Gospodarstwo wieloosobowe |
| od 60% do 100% najniższej emerytury | do 20% |
| poniżej 60% najniższej emerytury | do 40% |

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami oraz przewidywane zmiany

Budynkami komunalnymi (19 budynków) oraz wszystkimi lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spólka z oograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sejnach, ul. 1 Maja 15.

Ponadto spólka, o której mowa w poprzednim paragrafie zarządza budynkami, w których ilość lokali nie przekracza liczby 7 (4 budynki).

Częścią wspólną budynków, w których ilość lokali przekracza liczbę 7 zarządzają poszczególne wspólnoty mieszkaniowe (12 budynków).

Nie planuje się zmian w sposobie zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta w okresie objętym niniejszym programem.

Źródła finansowania

Gospodarka mieszkaniowa, w tym remonty i konserwacje, będzie finansowana w przeważającej części z budżetu Miasta Sejny. Budżet ten jest zasilany czynszami najmu lokali. Poziom czynszów powinien odpowiadać wydatkom na gospodarkę mieszkaniową.

Zakłada się, że modernizacje i remonty mogą być dofinansowane środkami spoza budżetu miasta, w tym z dotacjami i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W celu wykonania niezbędnych zadań mogą być wykorzystywane także kredyty.

Zakłada się dofinasowanie wymiany stolarki okiennej przez najemców poszczególnych lokali w wysokości do 50% kosztów wymiany. Burmistrz Miasta Sejny zarządzeniem określi kwotowy limit dofinansowania w zależności od rynkowych cen stolarki i możliwości budżetu. Jednocześnie Burmistrz może ustalić szczegółowe warunki techniczne prac objętych dofinansowaniem oraz warunki organizacyjne.

Wysokość i struktura wydatków

Prognozę wysokości wydatków na gospodarkę mieszkaniową w kolejnych latach i ich strukturę zamieszcza się w poniższej tabeli.

| L.p. | Rodzaj wydatku | 2014 | 2015 | 1016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszty bieżącej eksploatacji | 60 000 | 61 000 | 62 000 | 63 000 | 64 000 |
| 2 | Koszty remontów i modernizacji | 30 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 3 | Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi | 132 000 | 134 000 | 136 000 | 138 000 | 140 000 |
| 4 | Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 222 000 | 285 000 | 288 000 | 291 000 | 294 000 |

Opis innych działań

Nie planuje się zamian mieszkań związanych z remontami lokali czy budynków.

Zawarte w niniejszym programie szczegółowe dane dotyczące okresów przyszłych należy traktować jako prognozy, które podlegają korekcie w zależności od bieżących możliwości materialnych Miasta i okoliczności obiektywnych.